#

#	20201214

#	Изменён план проведения работ. Убраны из работ storage-admins.

#	Обсуждение этого в Слаке здесь

#	https://tinkoff.slack.com/archives/GE9S81GJV/p1607684525221900

#

#

#	В будущем нужно использовать план работ сохранённый здесь

#	https://jira.tcsbank.ru/browse/INCR-576

#

https://jira.tcsbank.ru/browse/INCR-576

| team | who |
| --- | --- |
| oradba | Svetlichniy Aleksey Korneev Anton |
| unix-admins | Belogrud Sergey |
| hw-admins | Ivanaev Artem |
| ##### Описание работ | Обновление сервера m1-db-tst31 |
| ##### Влияние | Простой тестовых экземпляров Oracle |
| ##### Канал связи | #unix-dba |

##### План работ

| № | Начало | Длительность | Ответственный | Операция | Результат/Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21:00 | 1 минута | unix-admins | Отписаться в канал #unix-dba о начале работ |  |
| 2 | 21:01 | 10 минут | unix-admins | Выставить downtime в nagios и собрать sosreport выгрузить в Git sysctl. |  |
| 3 | 21:10 | 30 минут | oradba | Остановить все экземпляры Oracle, которые работают на сервере m1-db-tst31 |  |
| 4 | 21:40 | 10 минут | unix-admins | Создать бэкап /boot и снапшоты LVM |  |
| 5 | 21:50 | 10 минут | unix-admins | Перезагрузка сервера. |  |
| 6 | 22:00 | 60 минут | unix-admins | Выполнить обновление ОС до RHEL 7.7(3.10.0-1062.18.1.el7.x86_64) согласно инструкции |  |
| 7 | 23:00 | 10 минут | unix-admins | Перезагрузка сервера. |  |
| 8 | 23:10 | 90 минут | hw-admins | Обновить Firmware(spp+bios) до последней версии. |  |
| 9 | 00:40 | 60 минут | oradba | Выполнить перелинковку исполняемых файлов и библиотек для всех экземпляров Oracle+ dNFS |  |
| 10 | 01:40 | 30 минут | oradba | Запустить экземпляры Oracle |  |
| 11 | 02:10 | 10 минут | unix-admins | Проверить логи ОС на наличие ошибок |  |
| 12 | 02:20 | 1 минута | unix-admins | Снять downtime в nagios и собрать sosreport выгрузить в Git sysctl. |  |
| 13 | 02:21 | 1 минута | unix-admins | Отписаться в канал #unix-dba об окончании работ |  |

В случае возникновения проблем, которые не позволяют выполнить работы, перейти к плану отката

##### План отката

| № | Длительность | Ответственный | Операция | Результат/Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 минут | unix-admins | Откатить снапшоты LVM и перезагрузить сервер m1-db-tst31 |  |
| 2 | 10 минут | oradba | Выполнить перелинковку исполняемых файлов и библиотек для всех экземпляров Oracle+ dNFS |  |
| 3 | 30 минут | oradba | Запустить экземпляры Oracle | Не выполнять до завершения пункта 2 плана отката |
| 4 | 10 минут | unix-admins | Проверить логи ОС на наличие ошибок |  |
| 5 | 1 минута | unix-admins | Отписаться в канал #unix-dba об окончании работ |  |

Экземпляры Oracle, которые работают на сервере m1-db-tst31

HRSPACE_DEV

REPORTS_DEV

db_tst_arch

MIOF_TST

SSO_TST

FILENET_TST

BB_DTA_TST

BPM85_TST

BPM_DEV

SSO_DEV

ESB_MSGS_TST

BPM_TEST

ESB_DEV

EVAM_TST

ILOG_BPM_DEV

TLOG2_TST

TRADE_TST

Файловые системы, для которых необходимы снапшоты/клоны

db-hrspace-stb-nfs:/HRSPACE_DEV_sngl_di                     /oramnt/HRSPACE_DEV

db-reports-stb-nfs:/REPORTS_DEV_sngl_di                     /oramnt/REPORTS_DEV

db-buff-stb-nfs:/db_tst_arch                                /oramnt/db_tst_arch

db-miof-stb-nfs.tcsbank.ru:/MIOF_TST_sngl_di                /oramnt/MIOF_TST

db-sso-stb-nfs.tcsbank.ru:/SSO_TST_sngl                     /oramnt/SSO_TST

db-filenet-stb-nfs:/FILENET_TST_sngl_di                     /oramnt/FILENET_TST

db-bb-dta-stb-nfs:/BB_DTA_TST_sngl_di                       /oramnt/BB_DTA_TST

db-bpm-stb-nfs:/BPM85_TST_sngl_di                           /oramnt/BPM85_TST

db-bpm-stb-nfs:/BPM_DEV_sngl_di                             /oramnt/BPM_DEV

db-sso-stb-nfs.tcsbank.ru:/SSO_DEV_sngl                     /oramnt/SSO_DEV

db-esb-msgs-stb-nfs.tcsbank.ru:/ESB_MSGS_tst_sngl_di        /oramnt/ESB_MSGS_TST

db-bpm-stb-nfs:/BPM_TST_sngl_di                             /oramnt/BPM_TEST

db-esb-stb-nfs.tcsbank.ru:/ESB_DEV_sngl_di                  /oramnt/ESB_DEV

db-evam-stb-nfs.tcsbank.ru:/EVAM_TST_sngl_di                /oramnt/EVAM_TST

db-ilog-bpm-stb-nfs.tcsbank.ru:/ILOG_BPM_DEV_sngl_di        /oramnt/ILOG_BPM_DEV

db-other-stb-nfs:/TLOG2_TST_sngl_di                         /oramnt/TLOG2_TST

db-trade-stb-nfs.tcsbank.ru:/TRADE_TST_sngl_di              /oramnt/TRADE_TST

#

#	При создании задачи (Change Request) это поле нужно оставлять пустым.

#	Иначе, как заметил Светличный - у него поле approve само выставляется.

#

[12:20:24 root@m1-db-tst31 ~]# findmnt -t nfs -o TARGET | grep -ie "oramnt" | sed -e 's/^\/oramnt\///'

HRSPACE_DEV

REPORTS_DEV

db_tst_arch

MIOF_TST

SSO_TST

FILENET_TST

BB_DTA_TST

BPM85_TST

BPM_DEV

SSO_DEV

ESB_MSGS_TST

BPM_TEST

ESB_DEV

EVAM_TST

ILOG_BPM_DEV

TLOG2_TST

TRADE_TST

[12:20:50 root@m1-db-tst31 ~]#

[12:22:32 root@m1-db-tst31 ~]# findmnt -t nfs -o SOURCE,TARGET | grep -ie "oramnt"

db-hrspace-stb-nfs:/HRSPACE_DEV_sngl_di                     /oramnt/HRSPACE_DEV

db-reports-stb-nfs:/REPORTS_DEV_sngl_di                     /oramnt/REPORTS_DEV

db-buff-stb-nfs:/db_tst_arch                                /oramnt/db_tst_arch

db-miof-stb-nfs.tcsbank.ru:/MIOF_TST_sngl_di                /oramnt/MIOF_TST

db-sso-stb-nfs.tcsbank.ru:/SSO_TST_sngl                     /oramnt/SSO_TST

db-filenet-stb-nfs:/FILENET_TST_sngl_di                     /oramnt/FILENET_TST

db-bb-dta-stb-nfs:/BB_DTA_TST_sngl_di                       /oramnt/BB_DTA_TST

db-bpm-stb-nfs:/BPM85_TST_sngl_di                           /oramnt/BPM85_TST

db-bpm-stb-nfs:/BPM_DEV_sngl_di                             /oramnt/BPM_DEV

db-sso-stb-nfs.tcsbank.ru:/SSO_DEV_sngl                     /oramnt/SSO_DEV

db-esb-msgs-stb-nfs.tcsbank.ru:/ESB_MSGS_tst_sngl_di        /oramnt/ESB_MSGS_TST

db-bpm-stb-nfs:/BPM_TST_sngl_di                             /oramnt/BPM_TEST

db-esb-stb-nfs.tcsbank.ru:/ESB_DEV_sngl_di                  /oramnt/ESB_DEV

db-evam-stb-nfs.tcsbank.ru:/EVAM_TST_sngl_di                /oramnt/EVAM_TST

db-ilog-bpm-stb-nfs.tcsbank.ru:/ILOG_BPM_DEV_sngl_di        /oramnt/ILOG_BPM_DEV

db-other-stb-nfs:/TLOG2_TST_sngl_di                         /oramnt/TLOG2_TST

db-trade-stb-nfs.tcsbank.ru:/TRADE_TST_sngl_di              /oramnt/TRADE_TST

[12:22:42 root@m1-db-tst31 ~]#

[12:22:42 root@m1-db-tst31 ~]# subscription-manager status

+-------------------------------------------+

System Status Details

+-------------------------------------------+

Overall Status: Unknown

WARNING

The yum plugins: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf were automatically enabled for the benefit of Red Hat Subscription Management. If not desired,

use "subscription-manager config --rhsm.auto_enable_yum_plugins=0" to block this behavior.

[12:44:43 root@m1-db-tst31 ~]# subscription-manager list

+-------------------------------------------+

Installed Product Status

+-------------------------------------------+

Product Name:   Red Hat Enterprise Linux Server

Product ID:     69

Version:        7.5

Arch:           x86_64

Status:         Unknown

Status Details:

Starts:

Ends:

[12:44:58 root@m1-db-tst31 ~]#

[12:44:58 root@m1-db-tst31 ~]# egrep -e "^proxy_hostname|^proxy_port|^proxy_user|^proxy_password" /etc/rhsm/rhsm.conf

proxy_hostname =proxy.tcsbank.ru

proxy_port =8080

proxy_user =rhsm_user

proxy_password =6eKoEvNHFS5IycxhqH5W

[12:45:13 root@m1-db-tst31 ~]# read -s -p "Enter RHN Password: " RHN_PASSWORD ; subscription-manager register --username=tcsbank17012012 --password=$RHN_PASSWORD --auto-attach

Enter RHN Password: Registering to: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription

The system has been registered with ID: 80a8aa0e-c783-4e93-83cf-bfafe9bc077d

The registered system name is: m1-db-tst31.tcsbank.ru

Installed Product Current Status:

Product Name: Red Hat Enterprise Linux Server

Status:       Subscribed

[12:46:16 root@m1-db-tst31 ~]# subscription-manager status

+-------------------------------------------+

System Status Details

+-------------------------------------------+

Overall Status: Current

[12:47:00 root@m1-db-tst31 ~]# subscription-manager list

+-------------------------------------------+

Installed Product Status

+-------------------------------------------+

Product Name:   Red Hat Enterprise Linux Server

Product ID:     69

Version:        7.5

Arch:           x86_64

Status:         Subscribed

Status Details:

Starts:         11/22/2018

Ends:           11/22/2021

[12:47:08 root@m1-db-tst31 ~]#

[12:48:16 root@m1-db-tst31 ~]# subscription-manager release --list

+-------------------------------------------+

Available Releases

+-------------------------------------------+

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7Server

[12:48:20 root@m1-db-tst31 ~]#

[12:48:20 root@m1-db-tst31 ~]# yum list kernel --show-duplicates --disablerepo="*" --enablerepo="rhel-7-server-rpms" | head

Loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-

: manager

Repodata is over 2 weeks old. Install yum-cron? Or run: yum makecache fast

Installed Packages

kernel.x86_64              3.10.0-693.17.1.el7               @anaconda/7.4

kernel.x86_64              3.10.0-862.14.4.el7               @rhel-7-server-rpms

Available Packages

kernel.x86_64              3.10.0-123.el7                    rhel-7-server-rpms

kernel.x86_64              3.10.0-123.1.2.el7                rhel-7-server-rpms

kernel.x86_64              3.10.0-123.4.2.el7                rhel-7-server-rpms

kernel.x86_64              3.10.0-123.4.4.el7                rhel-7-server-rpms

[12:48:54 root@m1-db-tst31 ~]#

[13:00:07 root@m1-db-tst31 ~]# export rootvg=$(lvs --noheadings -o vg_name -S lv_dm_path=`findmnt -r -n -o SOURCE /`| tr -d ' ')

WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to device scanning.

[13:00:10 root@m1-db-tst31 ~]# systemctl status -l lvm2-monitor

● lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lvm2-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: inactive (dead) since Mon 2019-08-19 16:27:06 MSK; 1 years 3 months ago

Docs: man:dmeventd(8)

man:lvcreate(8)

man:lvchange(8)

man:vgchange(8)

Main PID: 844 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.

[13:02:10 root@m1-db-tst31 ~]# systemctl restart -l lvm2-monitor

[13:02:21 root@m1-db-tst31 ~]# export rootvg=$(lvs --noheadings -o vg_name -S lv_dm_path=`findmnt -r -n -o SOURCE /`| tr -d ' ')

[13:02:28 root@m1-db-tst31 ~]# vgs -S vg_name=$rootvg

VG     #PV #LV #SN Attr   VSize VFree

rootvg   1   5   0 wz--n- 1.09t 892.56g

[13:02:57 root@m1-db-tst31 ~]#

https://wiki.tcsbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=229471595

HRSPACE_DEV

wohr_alerts@tinkoff.ru

REPORTS_DEV

inhouse-dev@tinkoff.ru; issuing@tinkoff.ru

db_tst_arch

MIOF_TST

SSO_TST

sso_team@tinkoff.ru; ibul-devops-int@tinkoff.ru; devops@tinkoff.ru; sas_admins@tinkoff.ru

FILENET_TST

esb-admins@tinkoff.ru

BB_DTA_TST

portal-adm@tinkoff.ru; it_testing@tinkoff.ru; kvk-dev@tinkoff.ru; trading-api@tinkoff.ru; incident_testing@tinkoff.ru

BPM85_TST

bpm-admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru; it_testing@tinkoff.ru

BPM_DEV

bpm-admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru

SSO_DEV

sso_team@tinkoff.ru; ibul-devops-int@tinkoff.ru; devops@tinkoff.ru; sas_admins@tinkoff.ru

ESB_MSGS_TST

esb-admins@tinkoff.ru; portal-adm@tinkoff.ru

BPM_TEST

bpm-admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru; it_testing@tinkoff.ru

ESB_DEV

esb-admins@tinkoff.ru; esb-dev@tinkoff.ru; portal-adm@tinkoff.ru

EVAM_TST

bpm-admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru

ILOG_BPM_DEV

bpm-admins@tinkoff.ru

TLOG2_TST

TRADE_TST

wohr_alerts@tinkoff.ru; inhouse-dev@tinkoff.ru; issuing@tinkoff.ru; sso_team@tinkoff.ru; ibul-devops-int@tinkoff.ru; devops@tinkoff.ru; sas_admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru; portal-adm@tinkoff.ru; it_testing@tinkoff.ru; kvk-dev@tinkoff.ru; trading-api@tinkoff.ru; incident_testing@tinkoff.ru; bpm-admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru; it_testing@tinkoff.ru; bpm-admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru; sso_team@tinkoff.ru; ibul-devops-int@tinkoff.ru; devops@tinkoff.ru; sas_admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru; portal-adm@tinkoff.ru; bpm-admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru; it_testing@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru; esb-dev@tinkoff.ru; portal-adm@tinkoff.ru; bpm-admins@tinkoff.ru; esb-admins@tinkoff.ru; bpm-admins@tinkoff.ru

Спланировано проведение работ по обновлению сервера m1-db-tst31.

Начало работ вечером в понедельник 14.12.2020, продолжение и завершение работ ночью 15.12.2020.

Задача	Начало работ	Содержание	Время простоя

https://jira.tcsbank.ru/browse/INCR-576

21:00	Обновление сервера m1-db-tst31	до 6 часов

Во время работ будут не доступны БД Oracle:

HRSPACE_DEV

REPORTS_DEV

db_tst_arch

MIOF_TST

SSO_TST

FILENET_TST

BB_DTA_TST

BPM85_TST

BPM_DEV

SSO_DEV

ESB_MSGS_TST

BPM_TEST

ESB_DEV

EVAM_TST

ILOG_BPM_DEV

TLOG2_TST

TRADE_TST

Плановая продолжительность работ ~6 часов.

Пожалуйста учитывайте эти работы в своих планах.

По причине проведения ночных работ (https://jira.tcsbank.ru/browse/INCR-576) с 21:00 14.12.2020 по 01:30 15.12.2020 планирую подключиться в среду к работе позже на ~4.5 часа.

#

#	20201225

#

#	RHEL update

#	https://wiki.tcsbank.ru/pages/viewpage.action?spaceKey=TECHSUPPORT&title=RHEL+update

#

Перейти к концу метаданных

- Создатель Shevchenko Aleksandr, отредактировано ноя 27, 2020

Переход к началу метаданных

- Предварительные условия

- Проверка совместимости

  - RHEL + Veritas

  - Oracle + Veritas

  - Oracle + RHEL

- Проверка доступности подписки

- Проверка наличия свободного места

- Создание точки отката

  - Создание бэкапа /boot

  - Создание snapshot

- Сохранение sosreport

- Профилактическая перезагрузка

- Обновление

- Обновление на определённую версию ядра

- Перелинковка Oracle

- Проверка sysctl и сохраниение sosreport после обновления

- Проверка логов

- Удаление точки отката

- Откат изменений

### Предварительные условия

- Выполнены требования по совместимости стороннего ПО с версией Linux/ядра, на которую планируем обновить ОС.

- Активирована подписка RedHat/доступны репозитории, которые будут использоваться в процессе обновления.

- Есть возможность отката через snapshot LVM/виртуальной машины.

### Проверка совместимости

#### RHEL + Veritas

Выбор версии ядра для обновления, которая поддерживается на настоящий момент Veritas InfoScale.

Для релиза 7.7  наиболее актуальными совместимыми ядрами на момент 10.09.2020 являются 3.10.0-1062.18.1.el7 и 3.10.0-1062.21.1.el7

[root@m1-db10-tst1 ~]# subscription-manager release Release: 7.7

Доступные ядра в стандартной подписке:

[root@m1-db10-tst1 ~]# yum list kernel --show-duplicates --disablerepo="*" --enablerepo="rhel-7-server-rpms" ... kernel.x86_64 3.10.0-1062.9.1.el7 rhel-7-server-rpms kernel.x86_64 3.10.0-1062.12.1.el7 rhel-7-server-rpms kernel.x86_64 3.10.0-1062.18.1.el7 rhel-7-server-rpms

Ядро версии 3.10.0-1062.21.1.el7 доступно для RHEL7.7 лишь в репозитории EUS, поэтому остановимся на 3.10.0-1062.18.1.el

Условия совместимости RHEL + Veritas выполнены

#### Oracle + Veritas

Версия Oracle, на данном сервере:

[oracle@m1-db-tst20 ~]$ sqlplus "/ as sysdba" SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Wed Sep 9 17:25:20 2020 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, Advanced Analytics and Real Application Testing options

На портале Veritas с документацией выбираем подходящий документ. Убеждаемся, что нужная версия Oracle поддерживается Veritas:

Условия совместимости Oracle+Veritas выполнены

#### Oracle + RHEL

Мастер с портала MOS

12.1.0.2

RHEL7 is certified with 12.1.0.2 if 'Update' and kernel version minimums are met, for the following kernel series: RHK (aka 3.10.0-xxxx.el7.x86_64) minimum 'Update' level = All 'Updates' minimum kernel version = 3.10.0-123.el7.x86_64 and later RHK 3.10.0 kernels • RHEL7 is not certified with any other 12.1.0.x version, only 12.1.0.2

12.2.0.1

RHEL7 is certified with 12.2.0.1 if 'Update' and kernel version minimums are met, for the following kernel series: RHK (aka 3.10.0-xxxx.el7.x86_64) minimum 'Update' level = All 'Updates' minimum kernel version = 3.10.0-123.el7.x86_64 and later RHK 3.10.0 kernels

19.x.x

RHEL7 is certified with 19.x.x if 'Update' and kernel version minimums are met, for the following kernel series: RHK (aka 3.10.0-xxxx.el7.x86_64) minimum 'Update' level = Update 5 and later minimum kernel version = 3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 and later RHK 3.10.0 kernels

Условия совместимости Oracle + RHEL выполнены

### Проверка доступности подписки

[root@m1-db10-tst1 ~]# subscription-manager status +-------------------------------------------+ System Status Details +-------------------------------------------+ Overall Status: Current [root@m1-db10-tst1 ~]# subscription-manager list +-------------------------------------------+ Installed Product Status +-------------------------------------------+ Product Name: Red Hat Enterprise Linux Server Product ID: 69 Version: 7.5 Arch: x86_64 Status: Subscribed Status Details: Starts: 11/22/2018 Ends: 11/22/2021

В случае отсутствия подписки, её можно активировать при помощи playbook Ansible

rhsm_register.yml

### Проверка наличия свободного места

Проверка наличия свободного места и отсутствия snapshot в корневой группе томов

export rootvg=$(lvs --noheadings -o vg_name -S lv_dm_path=`findmnt -r -n -o SOURCE /`¦ tr -d ' ') vgs -S vg_name=$rootvg VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree rootvg 1 5 0 wz--n- <557.68g <333.68g export rootvg=$(lvs --noheadings -o vg_name -S lv_dm_path=`findmnt -r -n -o SOURCE /`¦ tr -d ' ') lvs -S "vg_name=$rootvg && lv_role=snapshot"

### Создание точки отката

В случае использования среды виртуализации точка отката создаётся при помощи snapshot виртуальной машины. Для физической машины выполняется бэкап содержимого /boot, /boot/efi и snapshot LVM всех логических томов корневой группы томов, кроме swap.

#### Создание бэкапа /boot

mkdir /var/stage/ tar -czvf /var/stage/boot_backup.tgz /boot tar: Removing leading `/' from member names /boot/ /boot/initramfs-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64kdump.img /boot/symvers-3.10.0-862.el7.x86_64.gz /boot/initramfs-0-rescue-eb469b10ead540c9a6536d02059a0379.img /boot/initrd-plymouth.img /boot/config-3.10.0-862.el7.x86_64 /boot/vmlinuz-3.10.0-862.el7.x86_64 /boot/.vmlinuz-3.10.0-862.el7.x86_64.hmac /boot/grub2/ /boot/grub2/grubenv /boot/grub2/grub.cfg /boot/initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img /boot/lost+found/ /boot/efi/ /boot/efi/EFI/ /boot/efi/EFI/redhat/ /boot/efi/EFI/redhat/shimx64-redhat.efi /boot/efi/EFI/redhat/BOOT.CSV /boot/efi/EFI/redhat/grubenv /boot/efi/EFI/redhat/shimx64.efi /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg /boot/efi/EFI/redhat/grubx64.efi /boot/efi/EFI/redhat/fonts/ /boot/efi/EFI/redhat/fonts/unicode.pf2 /boot/efi/EFI/redhat/shim.efi /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg.1586437977.rpmsave /boot/efi/EFI/redhat/BOOTX64.CSV /boot/efi/EFI/redhat/mmx64.efi /boot/efi/EFI/BOOT/ /boot/efi/EFI/BOOT/fbx64.efi /boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI /boot/symvers-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64.gz /boot/.vmlinuz-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64.hmac /boot/System.map-3.10.0-862.el7.x86_64 /boot/System.map-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 /boot/vmlinuz-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 /boot/config-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 /boot/initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64kdump.img /boot/initramfs-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64.img /boot/vmlinuz-0-rescue-eb469b10ead540c9a6536d02059a0379

#### Создание snapshot

Перед созданием snapshot для логических томов нужно выбрать их размеры. В указанном примере начальный размер snapshot равен текущей утилизации файловой системы, которая расположена на томе. Чтобы случайно снапшот не инвалидировался из-за его малого размера можно включить механизм авторасширения. Для этого потербуется в файле /etc/lvm/lvm.conf поправить значение атрибутов snapshot_autoextend_threshold, snapshot_autoextend_percent и перезапустить сервис lvm2-monitor

[root@m1-db10-tst1 opt]# grep snapshot_autoextend_ /etc/lvm/lvm.conf # Configuration option activation/snapshot_autoextend_threshold. # Also see snapshot_autoextend_percent. # snapshot_autoextend_threshold = 70 snapshot_autoextend_threshold = 70 # Configuration option activation/snapshot_autoextend_percent. # snapshot_autoextend_percent = 20 snapshot_autoextend_percent = 20 [root@m1-db10-tst1 opt]# systemctl restart -l lvm2-monitor [root@m1-db10-tst1 opt]# systemctl status -l lvm2-monitor ● lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lvm2-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (exited) since Tue 2020-09-01 14:17:28 MSK; 2s ago Docs: man:dmeventd(8) man:lvcreate(8) man:lvchange(8) man:vgchange(8) Process: 6435 ExecStop=/usr/sbin/lvm vgchange --monitor n --ignoreskippedcluster (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 6439 ExecStart=/usr/sbin/lvm vgchange --monitor y --ignoreskippedcluster (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 6439 (code=exited, status=0/SUCCESS) Sep 01 14:17:28 m1-db10-tst1 systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling... Sep 01 14:17:28 m1-db10-tst1 lvm[6439]: 4 logical volume(s) in volume group "flashvg" monitored Sep 01 14:17:28 m1-db10-tst1 lvm[6439]: 9 logical volume(s) in volume group "rootvg" monitored Sep 01 14:17:28 m1-db10-tst1 lvm[6439]: 3 logical volume(s) in volume group "ol" monitored Sep 01 14:17:28 m1-db10-tst1 systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.

export rootvg=$(lvs --noheadings -o vg_name -S lv_dm_path=`findmnt -r -n -o SOURCE /`¦ tr -d ' ') export snap_date=$(date +%m%d%y) for snap_vol in `lvs --noheadings -o lv_name -S "vg_name=$rootvg && lv_name!=swap"`; do lvcreate -s -L 10G -n ${snap_vol}_snap_upd_${snap_date} $rootvg/$snap_vol done Rounding up size to full physical extent 1.20 GiB Logical volume "opt_snap_upd_071320" created. Rounding up size to full physical extent 25.40 GiB Logical volume "root_snap_upd_071320" created. Logical volume "tmp_snap_upd_071320" created. Logical volume "var_snap_upd_071320" created. lvs -S "lv_role=snapshot" LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert opt_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 1.20g opt 0.01 root_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 25.40g root 0.01 tmp_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 36.00m tmp 0.03 var_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 4.00g var 0.01

### Сохранение sosreport

Чтобы иметь возможность проводить анализ в случае каких-либо проблем после обновления, необходимо собрать sosreport и положить его на nfs share.

[root@m1-db10-tst1 ~]# mkdir -p /mnt/techsupport; mount -t nfs fs-nfsmb3.tcsbank.ru:/db_sosreport /mnt/techsupport -o rw,bg,vers=3,tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536,hard; mkdir /mnt/techsupport/sosreport/`uname -n`; /usr/sbin/sosreport --batch --tmp-dir=/mnt/techsupport/sosreport/`uname -n`; umount /mnt/techsupport

Помимо sosreport, перед обновлением рекомендуется выгрузить sysctl в репозиторий для последующего анализа изменений.

sysctl to git

### Профилактическая перезагрузка

Перед обновлением рекомендуется выполнить контрольную перезагрузку, чтобы убедиться, что сервер загружается без ошибок.

На серверах, которые работают годами и давно не перезагружались, наблюдались следующие проблемы:

- неверные настройки сети(дубликаты ip адресов, настройки для несуществующих сетевых интерфейсов, адаптеры переключившиеся в Infiniband, адаптеры сменившие своё имя)

- файловые системы, которые уже не существуют, но присутствуют в /etc/fstab

- рассинхрон hwclock и необходимость ручной синхронизации времени из-за -x в /etc/sysconfig/ntpd

### Обновление

Выбор релиза, до которого планируется обновиться

[root@m1-db10-tst1 ~]# subscription-manager release --list +-------------------------------------------+ Available Releases +-------------------------------------------+ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7Server [root@m1-db10-tst1 ~]# subscription-manager release --set 7.7 Release set to: 7.7

Если есть необходимость обновиться на определённую версию ядра, то этот случай описан ниже

Для обновления используем лишь ограниченный набор репозиториев.

[root@m1-db10-tst1 ~]# rm -fr /var/cache/yum/* [root@m1-db10-tst1 ~]# yum clean all [root@m1-db10-tst1 ~]# yum update --disablerepo="*" --enablerepo="rhel-7-server-extras-rpms" --enablerepo="rhel-7-server-optional-rpms" --enablerepo="rhel-7-server-rpms" loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-manager rhel-7-server-extras-rpms ¦ 3.4 kB 00:00:00 rhel-7-server-optional-rpms ¦ 3.2 kB 00:00:00 rhel-7-server-rpms ¦ 3.5 kB 00:00:00 Resolving Dependencies --> Running transaction check ---> Package GeoIP.x86_64 0:1.5.0-11.el7 will be updated ---> Package GeoIP.x86_64 0:1.5.0-14.el7 will be an update --> Processing Dependency: geoipupdate for package: GeoIP-1.5.0-14.el7.x86_64 ---> Package NetworkManager.x86_64 1:1.10.2-16.el7_5 will be updated ---> Package NetworkManager.x86_64 1:1.18.4-3.el7 will be an update ... ---> Package python-tdb.x86_64 0:1.3.18-1.el7 will be installed --> Finished Dependency Resolution Dependencies Resolved ============================================================================================================================================================================================================================================================================================== Package Arch Version Repository Size ============================================================================================================================================================================================================================================================================================== Installing: iwl7260-firmware noarch 25.30.13.0-76.el7 rhel-7-server-rpms 10 M replacing iwl7265-firmware.noarch 22.0.7.0-62.2.el7_5 kernel x86_64 3.10.0-1127.13.1.el7 rhel-7-server-rpms 50 M kernel-devel x86_64 3.10.0-1127.13.1.el7 rhel-7-server-rpms 18 M Updating: GeoIP x86_64 1.5.0-14.el7 rhel-7-server-rpms 1.5 M ... Transaction Summary ============================================================================================================================================================================================================================================================================================== Install 3 Packages (+14 Dependent packages) Upgrade 384 Packages Total download size: 414 M Downloading packages: ... wget.x86_64 0:1.14-18.el7_6.1 wpa_supplicant.x86_64 1:2.6-12.el7 xfsprogs.x86_64 0:4.5.0-19.el7_6 xorg-x11-utils.x86_64 0:7.5-23.el7 yum.noarch 0:3.4.3-161.el7 yum-utils.noarch 0:1.1.31-50.el7 Complete!

После обновления выполняется перезагрузка ОС.

### Обновление на определённую версию ядра

Если планируется выполнить обновление до актуального минорного релиза, то используется ветка репозитория, в которую попадают свежие обновления. Версии пакетов на системах, которые обновляются с такого репозитория, могут различаться, если системы обновляются в разные моменты времени. Для получения одной версии ядра на системах можно воспользоваться опцией yum --exclude='kernel*' и сначала обновить все пакеты, а позже поставить определённую версию ядра.

Обновление на определённую версию ядра

### Перелинковка Oracle

На серверах БД после обновления всех узлов в кластере Oracle DBA выполняет relink для всех экземпляров Oracle Database.

Напомнить oradba, что перелинковку необходимо сделать таким образом, чтобы механизм доступа к файлам dNFS продолжил работать.

### Проверка sysctl и сохраниение sosreport после обновления

После обновления необходимо проверить, нет ли существенного расхождения sysctl tunables. Можно выгрузить sysctl в репозиторий и сравнить версии, либо воспользоваться diff и сравнить текущий вывод sysctl -a и вывод из sosreport, собранный ранее.

Помимо sysctl, после обновления необходимо выгрузить свежий sosreport для последующего анализа в случае возникновения проблем.

[root@m1-db10-tst1 ~]# mkdir -p /mnt/techsupport; mount -t nfs fs-nfsmb3.tcsbank.ru:/db_sosreport /mnt/techsupport -o rw,bg,vers=3,tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536,hard; mkdir /mnt/techsupport/sosreport/`uname -n`; /usr/sbin/sosreport --batch --tmp-dir=/mnt/techsupport/sosreport/`uname -n`; umount /mnt/techsupport

### Проверка логов

Если не выполнялась профилактическая перезагрузка, то после обновления могут всплыть различные проблемы, которые не имеют прямого отношения к обновлению. Перед принятием решения об успешном обновлении необходимо проверить вывод journalctl и dmesg на ошибки и по возможности устранить их. systemctl может отобразить systemd unit'ы, которые находятся в состоянии failed. Кроме этого стоит проверить конфигурацию сети(состояние bond), т.к. проблемы с сетью возникают чаще всего. Иногда выявить ошибки помогает Nagios.

### Удаление точки отката

Если после перезагрузки не выявлено никаких проблем, необходимо удалить snapshot LVM/виртуальной машины, т.к. рано или поздно они исчерпают выделенное пространство и перейдут в статус invalid.

[root@m1-db10-tst1 ~]# lvs -S "lv_role=snapshot" LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert opt_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 1.20g opt 0.01 root_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 25.40g root 3.66 tmp_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 36.00m tmp 5.94 var_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 4.00g var 24.45 export rootvg=$(lvs --noheadings -o vg_name -S lv_dm_path=`findmnt -r -n -o SOURCE /`¦ tr -d ' ') for snap_vol in `lvs --noheadings -o lv_dm_path -S "vg_name=$rootvg && lv_name=~_snap_upd && lv_role=snapshot" ¦ tr -d ' '`; do lvremove -y $snap_vol done Logical volume "opt_snap_upd_071320" successfully removed Logical volume "root_snap_upd_071320" successfully removed Logical volume "tmp_snap_upd_071320" successfully removed Logical volume "var_snap_upd_071320" successfully removed

Кроме этого, наличие lvm snapshot влияет на производительность ввода/вывода.

dd

### Откат изменений

Если в процессе или после обновления возникли какие-либо проблемы, выполняется откат системы в исходное состояние. Для виртуальной машины выполняется откат из snapshot

Проверка статуса snapshot

[root@m1-db10-tst1 ~]# lvs -S 'lv_name=~snap_upd' LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert opt_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 1.20g opt 0.01 root_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 25.40g root 3.66 tmp_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 36.00m tmp 5.94 var_snap_upd_071320 rootvg swi-a-s--- 4.00g var 24.45

Восстановление содержимого /boot, /boot/efi

[root@m1-db10-tst1 ~]# ls -la /var/stage/boot_backup.tgz -rw-r--r-- 1 root root 145178519 Jul 13 16:24 /var/stage/boot_backup.tgz [root@m1-db10-tst1 ~]# find /boot -type f -delete -print /boot/initramfs-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64kdump.img /boot/symvers-3.10.0-862.el7.x86_64.gz /boot/initramfs-0-rescue-eb469b10ead540c9a6536d02059a0379.img /boot/initrd-plymouth.img /boot/config-3.10.0-862.el7.x86_64 /boot/vmlinuz-3.10.0-862.el7.x86_64 /boot/.vmlinuz-3.10.0-862.el7.x86_64.hmac /boot/initramfs-3.10.0-957.27.2.el7.x86_64.img /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.1594654079.rpmsave /boot/initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img /boot/efi/EFI/redhat/shimx64-redhat.efi /boot/efi/EFI/redhat/BOOT.CSV /boot/efi/EFI/redhat/grubenv /boot/efi/EFI/redhat/shimx64.efi /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg /boot/efi/EFI/redhat/grubx64.efi /boot/efi/EFI/redhat/fonts/unicode.pf2 /boot/efi/EFI/redhat/shim.efi /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg.1586437977.rpmsave /boot/efi/EFI/redhat/BOOTX64.CSV /boot/efi/EFI/redhat/mmx64.efi /boot/efi/EFI/BOOT/fbx64.efi /boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI /boot/.vmlinuz-3.10.0-957.27.2.el7.x86_64.hmac /boot/System.map-3.10.0-957.27.2.el7.x86_64 /boot/symvers-3.10.0-957.27.2.el7.x86_64.gz /boot/symvers-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64.gz /boot/.vmlinuz-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64.hmac /boot/config-3.10.0-957.27.2.el7.x86_64 /boot/System.map-3.10.0-862.el7.x86_64 /boot/System.map-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 /boot/vmlinuz-3.10.0-957.27.2.el7.x86_64 /boot/vmlinuz-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 /boot/config-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 /boot/initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64kdump.img /boot/initramfs-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64.img /boot/vmlinuz-0-rescue-eb469b10ead540c9a6536d02059a0379 [root@m1-db10-tst1 ~]# cd /; tar xvf /var/stage/boot_backup.tgz boot/ boot/initramfs-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64kdump.img boot/symvers-3.10.0-862.el7.x86_64.gz boot/initramfs-0-rescue-eb469b10ead540c9a6536d02059a0379.img boot/initrd-plymouth.img boot/config-3.10.0-862.el7.x86_64 boot/vmlinuz-3.10.0-862.el7.x86_64 boot/.vmlinuz-3.10.0-862.el7.x86_64.hmac boot/grub2/ boot/grub2/grubenv boot/grub2/grub.cfg boot/initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img boot/lost+found/ boot/efi/ boot/efi/EFI/ boot/efi/EFI/redhat/ boot/efi/EFI/redhat/shimx64-redhat.efi boot/efi/EFI/redhat/BOOT.CSV boot/efi/EFI/redhat/grubenv boot/efi/EFI/redhat/shimx64.efi boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg boot/efi/EFI/redhat/grubx64.efi boot/efi/EFI/redhat/fonts/ boot/efi/EFI/redhat/fonts/unicode.pf2 boot/efi/EFI/redhat/shim.efi boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg.1586437977.rpmsave boot/efi/EFI/redhat/BOOTX64.CSV boot/efi/EFI/redhat/mmx64.efi boot/efi/EFI/BOOT/ boot/efi/EFI/BOOT/fbx64.efi boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI boot/symvers-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64.gz tar: boot/efi: implausibly old time stamp 1970-01-01 03:00:00 boot/.vmlinuz-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64.hmac boot/System.map-3.10.0-862.el7.x86_64 boot/System.map-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 boot/vmlinuz-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 boot/config-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 boot/initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64kdump.img boot/initramfs-3.10.0-862.11.6.el7.x86_64.img boot/vmlinuz-0-rescue-eb469b10ead540c9a6536d02059a0379

Откат snapshot

[root@m1-db10-tst1 ~]# for snap_vol in `lvs --noheadings -o lv_dm_path -S 'lv_name=~snap_upd && snap_percent > 0' ¦ tr -d ' '`; do lvconvert --merge $snap_vol done Delaying merge since origin is open. Merging of snapshot rootvg/opt_snap_upd_071320 will occur on next activation of rootvg/opt. Delaying merge since origin is open. Merging of snapshot rootvg/root_snap_upd_071320 will occur on next activation of rootvg/root. Delaying merge since origin is open. Merging of snapshot rootvg/tmp_snap_upd_071320 will occur on next activation of rootvg/tmp. Delaying merge since origin is open. Merging of snapshot rootvg/var_snap_upd_071320 will occur on next activation of rootvg/var.

Перезагрузка сервера:

[root@m1-db10-tst1 /]# cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.7 (Maipo) [root@m1-db10-tst1 /]# shutdown -r now ... [root@m1-db10-tst1 ~]# cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 7.5 (Maipo) [root@m1-db10-tst1 ~]# lvs -S 'lv_name=~snap_upd'