20141030

https://jira.tcsbank.ru/browse/ITP-251

Terentev Aleksey added a comment - Yesterday 3:08 PM

Риски пишутся для того, чтобы их устранять или уменьшать.

Что будешь делать если сервера сломается ? как ты приведешь его в состояние, предшествующее работам ? Ты изучил release notes для всех обновляемых пакетов и там оговорок про невозможность downgrade-а ?

здесь не хватает -

-наличие свежих бекапов и возможная помощь storage-admins в их восстановлении.

-обращение в ХП, если потребуется -наличие валидной поддержки (в общем случае. В данном это очевидно только мне).

оповещение не забудь.

Terentev Aleksey added a comment - Yesterday 6:14 PM

перед всеми работами зафиксировать версии ПО (rpm -qa) , сохранить содержимое /etc, а также версии драйверов-прошивок (минимумhttps://wiki.tcsbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=17541679 ), собрать логи, обычно требуемые при кейсах в ХП. Для контроля изменений.

Terentev Aleksey added a comment - Yesterday 6:15 PM

Просьба добавить к работам

1 ) Надо установить deep security agent -

http://files.trendmicro.com/products/deepsecurity/en/9.5/Agent-RedHat_EL6-9.5.2-2022.x86_64.zip , убедившись в совместимости ядер -http://files.trendmicro.com/documentation/guides/deep_security/Deep_Security_95_kernels_EN.pdf .

(все это в разделе http://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=NABU&clk=latest&clkval=4607&lang_loc=1)

Если не будет ставиться версия 9.5 – то вот старая https://dc2.safesync.com/FgFzgcy/Share/Agent-RedHat_EL6-9.0.0-3500.x86_64.rpm?a=J38OjynSx0Q

2) после этапа обновления ядра до 2.6.32-431.23.3 , выполнить обновление ОС критическими обновлениями, не поднимая версию (6.2), из нашего локального репозитария.

Протокол обновления – сохранить, чтобы можно было понять, что менялось.