1. название проекта: название, ключевые слова, связки - короткое описание, для ссылок и именований.

1.1. Ossec - Open Source Host-based Intrusion Detection System.

2. краткое описание: достигаемая техническая цель, связь с бизнес-целью.

2.1. отслеживание изменений важных файлов и оповещение об этом.

2.2. Обеспечение SLA для бизнес-приложений, работающих на серверах.

3. ответственный сотрудник: сотрудник, который курирует финальные сроки проекта, определяет факт сдачи проекта, либо задает цели и сроки отдельно взятой части проекта.

3.1. Белогруд С.В.

4. схема потоков данных приложения: какие входные-выходные данные, из каких приложений, систем:

4.1. Информация о событиях, передаваемая, ранее установленными агентами ossec по зашифрованному соединению с мониторящихся серверов на сервер ossec.

5. схема сетевого взаимодействия: кто, из каких сетей будет обращаться к серверу, направления, протоколы, порты

5.1. Обмен данными по протоколу udp (ports 1514, 1515) между серверами ossec и прочими серверами, подлежащими мониторингу.

5.2. Отправка сообщений электронной почтой с серверов ossec на почтовый релэй smtp.tcsbank.ru.

5.3. Отправка сообщений о событиях с серверов ossec на syslog-сервер vm-syslog01 по протоколу udp (port 514).

5.4. Возможность подключения по протоколу ssh (tcp port 22) с серверов ossec к мониторящимся серверам для возмжоности осуществления мониторинга без установки агента ossec на эти серверы.

6. имя (hostname сервера): формируется по правилам именования, с учетом площадки, функционала

6.1. vm-ossec01t

6.2. vm-ossec01p

7. ОС и количественные характеристики: ОС, цпу, память, диски - количество, параметры производительности (iops). Желательно в виде требований к ПО и обоснованные. Иначе, разворачивание из шаблонов по умолчанию.

7.1. Использование образа виртуальной машины из шаблона по умолчаню для centos 6.4.

8. ответственный пользователь сервера: сотрудник, который отвечает за функционал сервера, за получение оповещений от системы мониторинга, за согласование плановых работ и downtime сервера в случае необходимости

8.1. Белогруд С.В.

9. параметры доступности, мониторинга и оповещений (по умолчанию: без мониторинга): aka SLA - 8x5, 24x7. То же и про оповещения. Список метрик мониторинга, кроме "по-умолчанию".

9.1. Доступность 24x7.

9.2. Основные базовые параметры мониторинга серверов в nagios.

10. решение для DR: решение по "восстановлению после катастрофы", с указанием допустимой недоступности сервиса. Например - восстановление из бекапов, кластерное решение из более чем 1-го узла - actice-active, active-backup, балансировщики и т.п.

10.1. Обеспечение Disaster Recovery средствами восстановления из резервных копий.

11. решение для резервного копирования, восстановления (по умолчанию: без резервного копирования):

в случае необратимых логических ошибок в ПО, либо по требованию восстановления на указанную дату, с указанием глубины и времени восстановления

- нужно или нет

- вся файловая система или конкретные диски, состояние системы

- стандартное хранение копий (бэкап раз в день в 23-00, хранение копий 2 недели) или особые требования.

11.1. Стандартное резервное копирование виртуальной машины средствами vmware vSphere.

12. согласование с сетевым отделом, выделение сетей: создание новых сетей, или размещение в существующих

12.1. Сервер vm-ossec01t разместить в сети, выделенной для тестовых серверов.

12.2. Сервер vm-ossec01p разместить в сети, веделенной для production серверов.

13. согласование с руководителем: согласование с непосредственным руководителем

13.1. Руководитель - Терентьев А.Н.

14. согласование с ИБ: pci dss, доступы по сетевом взаимодействию

14.1. Отсутствует необходимость в pci dss.

15. срок: время "пилота", тестирования, проекта, ну или - навсегда

15.1. На постоянный срок.

Параметры запроса. [редактировать критичность]. Номер; 297386. Название; №297386. Приоритет; Средний. Класс обслуживания; 9x5. Дата и время обращения; 15.04.2014 11:05. Дата регистрации; 15.04.2014 11:05. Тип запроса; Виртуальные машины. Категория. Критичность; 1 - 1-10 клиентов. Срочность; Низкая. Описание запроса Администраторам виртуальных сред vmware. Прошу создать две виртуальные машины согласно следующему описанию. 1. название проекта: название, ключевые слова, связки - короткое описание, для ссылок и именований. 1.1. Ossec - Open Source Host-based Intrusion Detection System. 2. краткое описание: достигаемая техническая цель, связь с бизнес-целью. 2.1. отслеживание изменений важных файлов и оповещение об этом. 2.2. Обеспечение SLA для бизнес-приложений, работающих на серверах. 3. ответственный сотрудник: сотрудник, который курирует финальные сроки проекта, определяет факт сдачи проекта, либо задает цели и сроки отдельно взятой части проекта. 3.1. Белогруд С.В. 4. схема потоков данных приложения: какие входные-выходные данные, из каких приложений, систем: 4.1. Информация о событиях, передаваемая, ранее установленными агентами ossec по зашифрованному соединению с мониторящихся серверов на сервер ossec. 5. схема сетевого взаимодействия: кто, из каких сетей будет обращаться к серверу, направления, протоколы, порты 5.1. Обмен данными по протоколу udp (ports 1514, 1515) между серверами ossec и прочими серверами, подлежащими мониторингу. 5.2. Отправка сообщений электронной почтой с серверов ossec на почтовый релэй smtp.tcsbank.ru. 5.3. Отправка сообщений о событиях с серверов ossec на syslog-сервер vm-syslog01 по протоколу udp (port 514). 5.4. Возможность подключения по протоколу ssh (tcp port 22) с серверов ossec к мониторящимся серверам для возмжоности осуществления мониторинга без установки агента ossec на эти серверы. 6. имя (hostname сервера): формируется по правилам именования, с учетом площадки, функционала 6.1. vm-ossec01t 6.2. vm-ossec01p 7. ОС и количественные характеристики: ОС, цпу, память, диски - количество, параметры производительности (iops). Желательно в виде требований к ПО и обоснованные. Иначе, разворачивание из шаблонов по умолчанию. 7.1. Использование образа виртуальной машины из шаблона по умолчаню для centos 6.4. 8. ответственный пользователь сервера: сотрудник, который отвечает за функционал сервера, за получение оповещений от системы мониторинга, за согласование плановых работ и downtime сервера в случае необходимости 8.1. Белогруд С.В. 9. параметры доступности, мониторинга и оповещений (по умолчанию: без мониторинга): aka SLA - 8x5, 24x7. То же и про оповещения. Список метрик мониторинга, кроме "по-умолчанию". 9.1. Доступность 24x7. 9.2. Основные базовые параметры мониторинга серверов в nagios. 10. решение для DR: решение по "восстановлению после катастрофы", с указанием допустимой недоступности сервиса. Например - восстановление из бекапов, кластерное решение из более чем 1-го узла - actice-active, active-backup, балансировщики и т.п. 10.1. Обеспечение Disaster Recovery средствами восстановления из резервных копий. 11. решение для резервного копирования, восстановления (по умолчанию: без резервного копирования): в случае необратимых логических ошибок в ПО, либо по требованию восстановления на указанную дату, с указанием глубины и времени восстановления - нужно или нет - вся файловая система или конкретные диски, состояние системы - стандартное хранение копий (бэкап раз в день в 23-00, хранение копий 2 недели) или особые требования. 11.1. Стандартное резервное копирование виртуальной машины средствами vmware vSphere. 12. согласование с сетевым отделом, выделение сетей: создание новых сетей, или размещение в существующих 12.1. Сервер vm-ossec01t разместить в сети, выделенной для тестовых серверов. 12.2. Сервер vm-ossec01p разместить в сети, веделенной для production серверов. 13. согласование с руководителем: согласование с непосредственным руководителем 13.1. Руководитель - Терентьев А.Н. 14. согласование с ИБ: pci dss, доступы по сетевом взаимодействию 14.1. Отсутствует необходимость в pci dss. 15. срок: время "пилота", тестирования, проекта, ну или - навсегда 15.1. На постоянный срок... Текущее состояние; Разрешен. Автор; Белогруд Сергей / Отдел технической поддержки и информационных систем (группа). Ответственный за запрос; Группа первичной поддержки (группа). Кем решен; Белогруд Сергей / Отдел технической поддержки и информационных систем (группа). Кем закрыт. Массовая проблема; нет. Количество задач (активных/всего); 0 / 0. Количество файлов; 0.

Дополнительные атрибуты. [редактировать атрибуты]. Название; Значение. Краткое описание; Создание двух виртуальных машин vm-ossec01t и vm-ossec01p. Приоритет; Средний. Номер компьютера. Id сотрудника. Когда случился инцидент. Способ обращения; Личный кабинет. Наименование сторонней организации. Сервис, с которым действительно была связана проблема; Программное обеспечение. Решение запроса; Основная цель задачи выполнена. Детали будут решены отдельно.. Код решения; успешно разрешен.

| Дата | Комментарий | Автор |
| --- | --- | --- |
| 25.05.2014 23:32 | Сбои на серверах GreenPlum, конкретно отодвинули срок заключительной проверки работы серверов ossec. Осталось установить агенты на некоторое количество серверов и проверить, что система корректно функционирует. Затем эту заявку можно будет закрыть. | Белогруд Сергей В |
| 07.05.2014 11:40 | доступ сделал | Буковня Сергей |
| 06.05.2014 18:56 | Администраторам ЛВС. Согласно п. 5.2. заявки. (5.2. Отправка сообщений электронной почтой с серверов ossec на почтовый релэй smtp.tcsbank.ru.) Прошу предоставить разрешение для серверов vm-ossec01t (10.216.43.48); vm-ossec01p (10.216.40.38) использовать релэй smtp.tcsbank.ru. [root@vm-ossec01t yum.repos.d]# tail -n 20 /var/log/maillog ... May 6 18:50:01 vm-ossec01t postfix/postfix-script[28646]: stopping the Postfix mail system May 6 18:50:01 vm-ossec01t postfix/master[28604]: terminating on signal 15 May 6 18:50:01 vm-ossec01t postfix/postfix-script[28718]: starting the Postfix mail system May 6 18:50:01 vm-ossec01t postfix/master[28719]: daemon started -- version 2.6.6, configuration /etc/postfix May 6 18:51:05 vm-ossec01t postfix/pickup[28721]: 21F88A0044: uid=0 from=<root> May 6 18:51:05 vm-ossec01t postfix/cleanup[28773]: 21F88A0044: message-id=<20140506145105.21F88A0044@vm-ossec01t.tcsbank.ru> May 6 18:51:05 vm-ossec01t postfix/qmgr[28722]: 21F88A0044: from=<root@vm-ossec01t.tcsbank.ru>, size=550, nrcpt=1 (queue active) May 6 18:51:05 vm-ossec01t postfix/smtp[28775]: connect to smtp.tcsbank.ru[10.219.0.2]:25: Connection refused May 6 18:51:05 vm-ossec01t postfix/smtp[28775]: 21F88A0044: to=<s.belogrud@tcsbank.ru>, relay=none, delay=0.97, delays=0.96/0.01/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to smtp.tcsbank.ru[10.219.0.2]:25: Connection refused) [root@vm-ossec01t yum.repos.d]# | Белогруд Сергей В |
| 29.04.2014 10:38 | доступы открыл,проверяй | Буковня Сергей |
| 28.04.2014 15:48 | Просьба предоставить доступ по всем вышеуказанным портам, кроме ssh. | Романов Константин |
| 28.04.2014 15:34 | Добрый день. Список серверов по сути аналогичен ранее выполнявшейся заявке 197363. Список-минимум серверов, для которых применяется PCI DSS доступен по следующему пути: \\v6250-ds\techsupport$\PCI-DSS\pci-dss-scope-18-11-2013 + antivirus.xlsx | Белогруд Сергей В |
| 22.04.2014 12:31 | Уточните, пожалуйста, список серверов, которые будут мониториться. | Романов Константин |
| 22.04.2014 11:10 | Добрый день. Речь идёт о серверах на которых требуется контролировать целостность и/или изменения файлов. В первую очередь это касается серверов для которых необходимо применять рекомендации PCI DSS. В следующую очередь это касается тех серверов, на которых могут быть проведены изменения важных файлов самими пользователями ресурсов этих серверов (разработчики прикладного ПО и непосредственно его сопровождающие). Вполне можно (надеюсь) в большинстве случаев. Пункт 5.4 есть дополнительная функциональная возможность, которую, полагаю, можно задействовать, в каждом конкретном случае при необходимости. Например, в случае, когда возникают труднопреодолимые сложности с установкой или использованием агентского ПО на сервер. Или в иных подходящих для этого случаях. | Белогруд Сергей В |
| 21.04.2014 14:09 | Просьба уточнить про какие серверы идет речь? И почему нельзя это выполнить, как в пункте 4.1 с помощью предустановленного клиента? | Романов Константин |
| 18.04.2014 17:45 | вы подтверждаете 5.4. Возможность подключения по протоколу ssh (tcp port 22) с серверов ossec к мониторящимся серверам для возмжоности осуществления мониторинга без установки агента ossec на эти серверы. | Держаев Александр |
| 16.04.2014 18:06 | Доступ с серверов ossec аналогичен доступу серверов мониторинга nagios (nag2 в частности) ко всем остальным серверам. То есть доступ должен быть возможен почти ко всем серверам (в идеале). По факту же если к какому-то серверу доступ будет отсутствовать - будут создаваться заявки (много заявок ... ). Обмен данными по порту 22 (ssh) к linux серверам Обмен данными по портам 1514, 1515 будет осуществляться как с linux так и с windows серверами. | Белогруд Сергей В |
| 16.04.2014 14:27 | 5.1. Обмен данными по протоколу udp (ports 1514, 1515) между серверами ossec и прочими серверами, подлежащими мониторингу. 5.4. Возможность подключения по протоколу ssh (tcp port 22) с серверов ossec к мониторящимся серверам для возмжоности осуществления мониторинга без установки агента ossec на эти серверы. Какие прочие сервера? | Сакалкин Владислав |
| 16.04.2014 13:00 | Виртуалки готовы: vm-ossec01t [10.216.43.48] vm-ossec01p [10.216.40.38] @unix-admins настройте мониторинг @net-admins пропишите сетевые доступы п.5 | Хохлачев Сергей Г |